|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 事件描述 | 根本原因 | 类型 |
| R1 | 疑似流行病者和确诊流行病患者认可度不高 | 没有足够区别于其他流行病监控程序的吸引力 | 商业风险 |
| R2 | 医护人员参与度不高 | 医护人员对电子设备的使用能力和经验不足，及需要做一定的配合缺乏意愿 | 用户风险 |
| R3 | 无法确保使用者填写的健康信息的真实性 | 没有相应的健康信息确认和验证方法 | 流程风险 |
| R4 | 无法获得足够的推广费用 | 产品快速推广时，需要大量的资金，目前团队不具备，需要寻找投资 | 资金风险 |
| R5 | 人员不能及时到位 | 无法快速组建技术团队 | 人员风险 |