项目章程

* **项目名称**

流行病统计与防控

* **项目经理**

靳明明

* **项目背景**

基于此次大型疫情的发生情况，我们发现全国每段时间都有不同的流行病在传播，但是与此而来的有很多问题我们仍不能及时处理完善，比如：病情种类、病情传播速度、病情范围。根据此次疫情的防治情况我们可以看到，聚集性疫情发生的原因很大一部分是医院初期判断不清，戒备状态过低，医生与医生之间，医院与医院之间，医院与社会之间信息互通速度较慢。在确定为疫情的初期，我们发现疫情出去排查困难外，还存在大众意识不清，戒备心过低，疫情防控知识薄弱的问题，这就促使我们必须研发一款足够专业足够官方的应用出来解决这个问题。

* **项目目标**

搭建并运行一款足够官方的医护人员之间信息互通的平台，为下一次大规模流行病的爆发做好防范与统计。

* **项目范围**
  + 社会支持：社会公立私立医院的有效注册与使用；
  + 医生上传：可传染病例的上传、发现、沟通与上报；
  + 医院互通：讨论区构建、合作申请
  + 公共功能：广告、医疗器材推荐、官方信息转发；
  + 管理员功能：发言审核、广告管理、推荐货物管理、数据集中统计、防控信息发布、疫情实时预警；
* **进度**
  + 2019．3月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2019．4月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2019．5—6月：组建建设团队，进行信息采集，进入建设期；
  + 2019．7-8月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的商家和医院进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
  + 项目部申请书、医院签订合同，器材供应商签订的合同
* **签字**